Отчет о достижении показателей результативности использования Субсидии

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по реализации программ

формирования современной городской среды в 2020 году

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевое значение показателя | Фактическое достижение значения показателя по состоянию на 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в общем количестве граждан в возрасте старше 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию современной городской среды | % | не менее 12 | 15,28(585 чел.) |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды в течении планового года | ед. | 1 | 1 |
| 3 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | % | не менее 90 | 100 |

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области                                                                                            Л.И. Волкова
                                                                                                                                                    подпись