ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-сентябрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. |  |  | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |  |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (1 этап) | 4422,29591 | 4021,1931 | 401,10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительная готовность 55%, окончание работ и финансирование запланировано в октябре 2019 года |
| Капитальный ремонт Дома культуры, с. Русско-Высоцкое Зрительный зал (2 этап) | 5895,82222 | 5306,2322 | 589,59002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительная готовность 10% окончание работ и финансирование запланировано в ноябре 2019 года |

Целевое использование субсидий в сумме ___________0 (ноль)____________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И.О. главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области                        _________     А.И.Бырдин   «03» октября 2019 года

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования -

главный бухгалтер                                _________ Е.В.Батуренко     «03» октября 2019 года

(подпись)         (фамилия, инициалы)

## Место для печати