ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район

Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  в рамках государственной программы

Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2019 года

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2019г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользовани я средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Целевые показатели результатив ности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2019 году за счет средств, руб. (*,**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда |  |  |
|  |  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченн ых работ | по акту проверки законченны х работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Работы завершены, исполнение 100%, подрядная организация - Индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Владиславович, ИНН 784806975183 ОГРНИП 3 1 8 7 8 4 7 0 0 1 0 8 5 3 1 |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ремонт а/д общего пользования местного значения – улица Парковая (от д. № 15 до ул. Полевая) в д.Телези МО Русско-Высоцкое сельское поселение | 0,319 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 450 735,21 | 302 900,00 | 147 835,21 | 0,319 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

И.О. главы местной администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение              ___________ /А.И.Бырдин/

Главный бухгалтер ______________________ /Е.В. Батуренко/